Alunos: Helton, Laila, Lívia, Tiago.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Projeto** | | | | | | |
| Projeto: Sistema de Gerenciamento de Recursos de Infra-estrutura (SGRI) | | | | | | |
| Gerentes de Projeto: Helton L. Muniz da Silveira, Laila C. de Aguiar Martins, Lívia R. Souza, Tiago Amim. | | | | | | |
| Planejamento de recursos do projeto | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Desenvolvedores:**  Quantidade: 4  Habilidades:   * Conhecimento em desenvolvimento de sistemas web; * Conhecimento em Lógica de programação; * Conhecimento em banco de dados relacional; * Conhecimento em desenvolvimento e interpretação de diagramas de projeto;   Disponibilidade de horário para desenvolvimento do projeto.  **Gerentes de Projeto:**  Quantidade: 4  Habilidades:   * Definir o projeto * Planejar o trabalho * Gerenciar o plano de trabalho * Gerenciar conflitos * Gerenciar escopo * Gerenciar riscos * Gerenciar comunicação * Gerenciar documentação * Gerenciar a qualidade * Gerenciar métricas      |  | | --- | | **Ferramentas de hardware/software:**  Quantidade de Computadores: 8  Sistema operacional: Windows XP, Vista ou 7.  Netbeans  Photoshop  Fireworks  Banco de dados Mysql.  Ferramenta case para elaboração dos diagramas de projeto.  Microsoft Project  Pacote Office | | | | | | | | |
| Ambiente do projeto | | | | | | |
| |  | | --- | | Laboratório de Informática Unidade PUC Barreiro.  Sala de aula do 5º período do curso de Sistemas de Informação.  Residência dos profissionais.  Ambiente tecnológico (WEB). | | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| Nome | | Papel | | | Nível de Proficiência | |
| Helton Leandro | | Gerente de projetos | | | Básico | |
| Tiago Amim | | Gerente de projetos | | | Básico | |
| Laila | | Gerente de projetos | | | Básico | |
| Lívia | | Gerente de projetos | | | Básico | |
| Gabriela Arca | | Desenvolvedor | | | Intermediário | |
| Diego Rodrigues | | Desenvolvedor | | | Intermediário | |
| Marcos Soares | | Desenvolvedor | | | Intermediário | |
| Leonardo Musashi | | Desenvolvedor | | | Intermediário | |
| Treinamentos Necessários | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Plano de Comunicação | | | | | | |
| Entregável | Público | | Método de Comunicação | Freqüência | | Responsável |
| Ata de reunião | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega no início do projeto | | Helton  Tiago  Laila  Lívia |
| Declaração de escopo | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Helton  Tiago  Laila  Lívia |
| WBS | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Helton  Tiago  Laila  Lívia |
| Cronograma | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Helton  Tiago  Laila  Lívia |
| Plano de projeto | Patrocinador (Marcelo) /Desenvolvedores | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Helton  Tiago  Laila  Lívia |
| Lista de Riscos | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Helton  Tiago  Laila  Lívia |
| Plano de Qualidade | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de transição | | Helton  Tiago  Laila  Lívia |
| Planilha de Apropriação de Horas | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 3 entrega durante a fase de construção | | Helton  Tiago  Laila  Lívia |
| Planilha de Estimativas | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Helton  Tiago  Laila  Lívia |
| Relatório de Progresso | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Helton  Tiago  Laila  Lívia |
| Relatório de Lições Aprendidas | Patrocinador (Marcelo) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de transição | | Helton  Tiago  Laila  Lívia |
| Diagrama de Classe de Domínio | Patrocinador (Guta) / Gerente de Projetos | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Gabriela  Diego  Marcos  Leonardo |
| Diagrama de Sequência do Sistema (DSS) | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Gabriela  Diego  Marcos  Leonardo |
| Descrição do Arquivo Texto de entrada na importação de dados de professores e funcionários | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Gabriela  Diego  Marcos  Leonardo |
| Diagrama de interação detalhado | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Gabriela  Diego  Marcos  Leonardo |
| Diagrama de Classe do Projeto | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Gabriela  Diego  Marcos  Leonardo |
| Diagrama de Classe de Controle | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Gabriela  Diego  Marcos  Leonardo |
| Diagrama de Fronteira | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Gabriela  Diego  Marcos  Leonardo |
| Diagrama de Entidade e Relacionamento | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Gabriela  Diego  Marcos  Leonardo |
| Diagrama de Implementação do Sistema | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Gabriela  Diego  Marcos  Leonardo |
| Arquivo readme contendo informações sobre a implementação do projeto | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de construção | | Gabriela  Diego  Marcos  Leonardo |
| Código fonte completo da aplicação desenvolvida. | Patrocinador (Guta) | | Impresso  Via e-mail | 1 entrega durante a fase de transição | | Gabriela  Diego  Marcos  Leonardo |
| Plano de Gestão de Configuração | | | | | | |
| O controle de versões e atualizações, será feita com o auxílio da ferramenta do Dropbox. | | | | | | |
| Memória de Cálculo (Estimativa) | | | | | | |
|  | | | | | | |